CALENDARUL ŞI PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN SCOPUL REALIZĂRII CELUI DE-AL 2-LEA PLAN DE MANAGEMENT AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC ARGES – VEDEA SI AL PLANULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII

- Introducere.

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia si managementul durabil al resurselor de apă.

Dintre acestea, o importanţă deosebită o are Directiva Cadru Apa 2000/60/EC, care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat şi conservat ca atare.

Aceasta directivă asigură cadrul necesar gospodăririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativă şi calitativă a apelor, având ca scop atingerea  „stării bune” a apelor.

Instrumentul de implementare al Directivei Cadru Apă (DCA), reglementat prin Articolul 13 şi Anexa VII, este reprezentat de Planul de Management al Bazinului / Districtului Hidrografic care, pe baza cunoaşterii stării corpurilor de apă, stabileşte obiectivele ţintă pe o perioadă de 6 ani şi propune măsuri pentru atingerea acestora.

Planul de Management Bazinal al apelor României constituie componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu, identificarea presiunilor antropice importante şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, diminuarea efectelor negative ale presiunilor antropice şi reducerea poluarii.

O alta directiva deosebit de importanta in managementul durabil al resurselor de apă este Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului la inundatii. Instrumentul de implementare al Directivei Inundatii, reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul de Management al Riscului la Inundatii si constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi lucrărilor pentru diminuarea efectelor potentiale negative ale inundatiilor privind sanatatea umana, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economica, prin masuri structurale si  nestructurale.

- Calendarul privind activitatile de Participare a Publicului in scopul realizarii celui de-al 2 lea Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea si al Planului de Management al Riscului la Inundatii

În decembrie 2009, România a publicat primul Plan Naţional de Management –Sinteza Planurilor de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice precum şi cele 11 Planuri de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice, iar în martie 2010, au fost raportate către Comisia Europeană. După derularea procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA), Planul Naţional de Management a primit avizul de mediu şi a fost aprobat prin HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011.

În anul 2012, s-a realizat raportul privind stadiul implementării programelor de măsuri stabilite in cadrul primului Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea, raport transmis către Comisia Europeană în decembrie 2012.

În acord cu cerinţele  Directivei Cadru Apă, cel de-al doilea Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea se va finaliza în decembrie 2015 pentru perioada 2015-2021, existând ca şi în cazul primului Plan de Management Bazinal, etape de informare şi consultare a factorilor interesaţi şi a publicului larg, etape care contribuie semnificativ la creşterea gradului de conştientizare a celor interesaţi, precum şi la îmbunătăţirea Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea pe baza observaţiilor sau comentariilor primite din partea acestora.

Acest document serveşte drept platformă pentru activităţile de Participare a Publicului pentru dezvoltarea şi realizarea până în anul 2015 a celui de-al 2-lea Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea (2015-2021) şi al primului Plan de Management privind Riscul la Inundaţii (2015-2021). Procesele de Participare a Publicului la nivel de bazin/spaţiu hidrografic vor urma îndeaproape cerinţele Art. 14 al Directivei Cadru Apa precum şi ale Art. 10 al Directivei privind Inundaţiile.

Referitor la calendarul activităţilor privind implementarea Directivei Cadru Apă (Directiva 2000/60/EC), se vor realiza urmatoarele activitati:

- publicarea calendarului şi a programului de lucru privind activitatile de participare a publicului in scopul realizarii celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal (22 decembrie 2012);

- consultarea publicului cu privire la calendarul si programul de lucru privind activitatile de participare a publicului in scopul realizarii celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal (22 decembrie 2012 - 22 iunie 2013);

- revizuirea calendarului şi programului de lucru privind activitatile de participare a publicului in scopul realizarii celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal (30 iunie 2013);

- publicarea sintezei privind problemele importante de gospodărire a apelor la nivelul Spatiului Hidrografic Arges-Vedea (22 decembrie 2013);

- consultarea publicului cu privire la sinteza problemelor importante de gospodărire a apelor din Spatiul Hidrografic Arges-Vedea (22 decembrie 2013 - 22 iunie 2014);

- revizuirea sintezei privind problemele importante de gospodărire a apelor (22 iunie 2014 - 22 decembrie 2014);

- publicarea proiectului Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea (22 decembrie 2014);

- consultarea publicului cu privire la proiectul Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea (22 decembrie 2014 - 22 iunie 2015);

- revizuirea şi publicarea Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea (22 decembrie 2015).

În anul 2013 caracterizarea corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane urmează să fie reactualizată în conformitate cu cerinţele Art. 5 al DCA, având în vedere identificarea şi analiza presiunilor semnificative, impactul acestora asupra stării corpurilor de apă, analiza economică a utilizării apei precum şi registrul zonelor protejate. Pe baza acestei analize se va elabora o sinteză pentru spaţiul hidrografic Arges-Vedea ce va conţine aspectele legate de problemele importante în domeniul gospodăririi apelor, document care va fi publicat în decembrie 2013 pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Argeș-Vedea şi va fi disponibil pentru o perioadă de cel puţin 6 luni (22 decembrie 2013 - 22 iunie 2014), în scopul informării şi consultării factorilor interesaţi şi publicului larg. Prin acest proces de consultare se urmăreşte obţinerea  opiniilor celor interesaţi asupra probleme importante identificate în spaţiul hidrografic Argeș-Vedea. Comentariile şi observaţiile care vor fi făcute, vor sta la baza îmbunătăţirii documentului.

De asemenea, proiectul Planului de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea 2015-2021 va fi publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Argeș-Vedea în 22 decembrie 2014 şi va fi disponibil pentru consultare cel puţin 6 luni de zile (22 decembrie 2014 - 22 iunie 2015). Astfel, factorii interesaţi şi publicului larg vor fi implicati cu privire la problemele de gospodărire a apelor identificate si măsurile propuse, urmand astfel să contribuie activ cu propuneri în scopul îmbunătăţirii stării apelor până în anul 2021. Aceasta va reprezenta ce-a de-a treia etapă în procesul de consultare, conform DCA, în scopul elaborării şi finalizării celui de-al doilea Plan de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea.

În decembrie 2015 se va finaliza al doilea Plan de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea 2015-2021 şi se va publica pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Argeș-Vedea, iar in martie 2016 va fi raportat catre Comisia Europeana.

Ca si in cazul primului Plan de Management si al doilea Plan va fi supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) şi de obţinere a avizului de mediu în vederea aprobării acestuia prin Hotărâre de Guvern.

În ceea ce priveşte implementarea Directivei privind Inundaţiile (Directiva 2007/60/EC), următoarele activităţi trebuie avute în vedere:

- publicarea evaluării preliminare a riscului la inundaţii (realizat în noiembrie 2012);

- consultarea publicului cu privire la hartile de hazard (martie – august 2013 (intalniri organizate de comitetele de bazin / MMP / ANAR / INHGA la nivelul Consiliilor Judetene, Prefecturi, Primarii, ABA in vederea consultarii publicului);

- consultarea publicului cu privire la hartile de risc (iulie – decembrie 2013 (intalniri organizate de comitetele de bazin / MMP / ANAR / INHGA la nivelul Consiliilor Judetene, Prefecturi, Primarii, ABA in vederea consultarii publicului);

- publicarea Hărţilor de Hazard (decembrie 2013);

- publicarea Hartilor de Risc la Inundatii (martie 2014);

- colectarea informatiilor, identificarea problemelor importante in domeniul managementul riscului la inundatii (aprilie - octombrie 2014)

- realizarea sintezei cu privire la problemele managementului riscului la inundatii pe baza unor chestionare intocmite de ANAR/INHGA si transmise partilor interesate (octombrie - decembrie 2014)

- realizarea primului Plan de Management al Riscului la Inundaţii si publicarea lui pana la 22 decembrie 2015;

- punerea la dispozitia Comisiei a primului Plan de Management al Riscului la Inundaţii (22 martie  2016), conform  art. 7(5) si art.15(1) din  Directiva Inundatii.

Calendarul şi programul de lucru (prezentul document) pentru cel de-al doilea Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea si pentru primul Plan de Management al Riscului la Inundatii este publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Arges-Vedea astfel încât toţi factorii interesaţi să aibă cunoştinţă de etapele ce vor fi parcurse şi să participe direct la procesul de realizare a celor doua Planuri.

Aportul factorilor interesaţi şi al publicului este foarte important astfel încât pe toată perioada de realizare al celui de-al doilea Plan de Management Bazinal si al primului Plan de Management al Riscului la Inundatii, orice comentariu poate fi transmis către Administraţia Bazinala de Apă Arges-Vedea utilizând instrumente de tipul: e-mail, poşta sau fax.

- Măsuri pentru informarea şi consultarea factorilor interesaţi şi a publicului

Având în vedere experienţa dobândită în perioada elaborării primului Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea, este necesară implicarea cât mai activă a publicului şi a factorilor interesaţi încă de la primele etape ale procesului de elaborare.

- Măsuri pentru informare/comunicare

- publicarea pe website-ul ABA Arges-Vedea a documentelor elaborate în vederea realizării celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal;

- transmiterea de e-mailuri, faxuri, scrisori pentru informarea factorilor interesaţi cu privire la publicarea acestor documente pe website-urile amintite;

- realizarea de broşuri şi pliante privind activitatea specifică şi transmiterea acestora pe orice cale către factorii interesaţi;

- publicarea de articole în presa locală prin care se aduc la cunoştinţa publicului informaţii relevante referitoare la realizarea PMB;

- organizarea de activităţi specifice (ex. Ziua Dunării, Ziua Apei, etc), prilej de informare şi creştere a gradului de conştientizare a publicului cu privire la necesitatea participării în procesul de elaborare a Planului de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea;

- Măsuri pentru consultare

- realizarea de întâlniri în cadrul Comitetului de Bazin în scopul consultării factorilor interesaţi şi publicului cu privire la activităţile în lucru, în contextul realizării Planului de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea;

- realizarea de chestionare pentru factorii interesaţi astfel încât aceştia să poată exprima punctele de vedere cu privire la activităţile în derulare. Acestea se vor transmite pe orice cale către factorii interesaţi;

- realizarea unui sistem electronic on-line, prin care vizitatorii website-ului pe care se află postat Planul de Management al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea sau alte documente realizate în urma activităţilor desfăşurate în vederea elaborării PMB, să-şi poată exprima opinia privind problematicile întâlnite.

- desfăşurarea de workshopuri în cadrul cărora să se înfiinţeze grupuri de lucru ad-hoc, astfel încât factorii interesaţi să participe activ la procesul de  consultare;

- colectarea răspunsurilor primite din partea publicului şi a factorilor interesaţi iar rezultatele obţinute vor fi făcute publice astfel încât factorii interesaţi să vadă aportul pe care l-au avut.

Cea mai bună cale de protecţie şi îmbunătăţire a mediului acvatic este cea de implicare activă a fiecăruia dintre noi.

In Tabelul de mai jos este prezentat calendarul si programul de lucru privind activitatile de participare a publicului precum si etapele importante de realizare a Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea si a Planului de Management al Riscului la Inundatii.

Anexa cuprinde baza legala care fundamenteaza procesul de participare a publicului la realizarea Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea precum si al Planului de Management al Riscului la Inundatii.

TABEL

Calendarul si programul de lucru privind activitatile de participare a publicului si etapele cheie de realizare a Planului de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea precum si a Planului de Management privind Riscul la Inundatii

| Acţiuni | Articolul din Directiva Cadru Apa (DCA) si Directiva privind Inundaţiile (DI) | Termene |
| --- | --- | --- |
| Informarea şi consultarea publicului A -Publicarea calendarului şi a programului de lucru privind activitatile de participare a publicului pentru realizarea celui de-al 2-lea plan de Management Bazinal si al primului Plan de Management privind Riscul la Inundaţii; -Consultarea publicului privind calendarul şi programul de lucru; B -Publicarea problemelor importante de gospodărire a apelor în spatiul hidrografic Arges-Vedea; -Consultarea publicului privind problemele importante de gospodărire a apelor; -Revizuirea şi publicarea documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor; -Publicarea evaluării riscului preliminar la inundaţii; -Publicarea hărţilor de risc privind inundaţiile; Publicarea hartilor de hazard privind inundaţiile; C -Publicarea proiectului celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal şi al proiectului primului Plan de Management privind Riscul la Inundaţii; -Consultarea publicului şi colectarea comentariilor privind proiectul cel de-al 2-lea PMB şi, dacă este cazul, privind primul PMRI ; -Publicarea Planului de Management Bazinal precum si a Planului de Management al Riscului la Inundatii; | DCA 14 (1a) Anexa DI, partea A, par.II, pct.2 DCA 14(1a) DCA 14(1b) DCA 14(1b) DCA 14(1b) DI 10(1) DI 10(1) DI 10(1) DCA 14(1c) DI 10(1) DCA 14(1c) DI 10(2) DCA 13(7) DI 7 | Decembrie 2012 Decembrie 2012 -iunie 2013 Decembrie 2013 Decembrie 2013 -iunie 2014 Decembrie 2014 Noiembrie 2012 Decembrie 2013 Martie 2014 Decembrie 2014 Decembrie 2014 -iunie 2015 Decembrie 2015 |
| Etapele si activitatile cheie in conformitate cu Directiva Cadru Apă pentru cel de-al 2-lea ciclu de planificare -Revizuirea caracteristicilor spatiului hidrografic: analiza caracteristicilor bazinului hidrografic, analiza impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata si a apelor subterane, precum si a analiza economica a utilizarii apei; - Elaborarea proiectului celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal; -Elaborarea celui de-al 2-lea Plan de Management Bazinal; -Raportarea catre Comisia Europeana a celui de-al doilea Plan de Management al Spatiului Hidrografic Arges-Vedea. Etapele si activitatile cheie in conformitate cu cerintele Directivei privind Inundaţiile -Realizarea evaluării riscului preliminar la inundaţii; -Elaborarea hărţilor de hazard privind inundaţiile; -Elaborarea hartilor de risc privind inundaţiile; -Elaborarea proiectului primului Plan de Management privind Riscul la Inundaţii; -Elaborarea primului Plan de Mangement al Riscului la Inundaţii; -Raportarea catre Comisia Europeana a primului Plan de Management al Riscului la Inundatii | DCA 5(2) DCA 14(1c) DCA 13(7) DCA 15(1) DI 4 DI 6 DI 6 DI 7 DI 7 DI 15(1) | Decembrie 2013 Decembrie 2014 Decembrie 2015 Martie 2016 Decembrie 2011 Decembrie 2013 Martie 2014 Decembrie 2014 Decembrie 2015 Martie 2016 |

ANEXA

BAZA LEGALA

Implementarea Directivei Cadru Apă şi a Directivei privind Inundaţiile pune un accent special pe promovarea participării publicului şi pe implementarea anumitor activităţi de comunicare, activităţi bazate pe cerinţele legale definite de cele două Directive menţionate şi în conformitate cu Strategia de Comunicare a ICPDR.

PASAJE RELEVANTE ALE DCA:

Preambul (14) – Succesul acestei Directive se bazează pe o strânsă cooperare şi pe acţiuni coerente la nivelul Comunităţii, a Statelor Membre şi la nivel local, precum şi pe informarea, consultarea şi participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor de apă;

Preambul (46) – Pentru a asigura participarea publicului larg, inclusiv a utilizatorilor de apă, la elaborarea şi actualizarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice este necesar să se furnizeze informaţii corespunzătoare cu privire la măsurile planificate şi raportarea progresului aplicării acestora având în vedere implicarea publicului larg înainte de adoptarea deciziilor finale ale măsurilor necesare;

Articolul 14 - Informarea şi consultarea publicului

1. Statele Membre trebuie să încurajeze implicarea activă a tuturor părţilor interesate în implementarea acestei Directive, în particular în elaborarea, revizuirea şi actualizarea Planurilor de gospodărire pe bazine hidrografice. Statele Membre trebuie să se asigure că, pentru fiecare District al bazinului hidrografic, se publică pentru comentarii către public, inclusiv către utilizatori:

- un calendar şi un program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv o declaraţie a măsurilor de consultare care trebuie luate, cu cel mult trei ani înainte de începerea perioadei la care face referire planul;

- o sinteză a problemelor importante de gospodărire a apelor identificate în bazinul hidrografic, cel puţin cu doi ani înainte de începerea perioadei la care se referă planul;

- proiectul Planului de management al bazinului hidrografic, cu cel puţin 1 an înainte de începerea perioadei la care se referă Planul.

2. Statele Membre trebuie să permită (asigure) cel puţin 6 luni pentru comentarii în scris la documente pentru a permite implicarea activă şi consultarea publicului.

3. Paragrafele 1 şi 2 trebuie să se aplice în egală măsura la Planurile de management ale bazinelor hidrografice actualizate.

Anexa VII – Planul de Management a Bazinului Hidrografic

- Planul de Management al Bazinului Hidrografic va acoperi următoarele elemente:

........

9. un rezumat al informării publice şi a măsurilor de consultare luate, rezultatul acestora şi schimbările făcute planului, ca o consecinţă;

........

11. punctele de contact şi procedurile pentru obţinerea documentaţiilor de bază şi a informaţiilor la care face referire art. 14(1) şi în particular detaliile măsurilor de control adoptate în conformitate cu art. 11(3)(g) şi 11(3)(i) şi a datelor existente de monitoring, în conformitate cu art. 8 şi Anexa V.

PASAJE RELEVANTE ALE DIRECTIVEI privind INUNDAŢIILE

Capitolul V – Coordonarea cu DCA, Informarea şi consultarea publicului

Articolul 6(8)

Statele membre se asigura ca hartile de hazard si hartile de risc la inundatii sunt finalizate pana la 22 decembrie 2013.

Articolul 7

(1)Pe baza hartilor mentionate la articolul 6 (hartile de hazard si risc la inundatii), statele membre stabilesc planuri de management a riscurilor la inundatii coordonate la nivelul districtului hidrografic sau unitatii de gestionare mentionate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) pentru zonele  identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) si zonele aflate sub incidenta articolului  3  lineatul (1) litera (b) in conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(3)…Planurile de gestionare a riscului de inundatii iau in considerare aspectele relevante, cum ar fi costurile si beneficiile, dimensiunile inundatiilor si itinerariile acestora si zonele  care au potentialul de a retine apa din inundatii, cum ar fi albiile majore cu retentie naturala, obiectivele de mediu din articolul 4 din Directiva 2000/60/CE, gestionarea solului si a apei, planificarea spatiului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii si infrastructura de navigatie si portuara.

Planurile de gestionare a riscului de inundatii au in vedere toate aspectele gestionarii riscului de inundatii care se axeaza pe prevenirea, protectia, starea de pregatire, inclusiv previziunile de inundatii si sistemele de avertizare timpurie si luand in considerare caracteristicile unui anumit bazin sau subbazin hidrografic. Planurile de gestionare a riscului de inundatii pot include si promovarea practicilor de utilizare durabila a terenurilor, imbunatatirea capacitatii de retentie a apei, precum si inundarile controlate ale anumitor zone in cazul unor inundatii.

(5)Statele membre se asigura ca planurile de gestionare a riscului de inundatii sunt finalizate si publicate pana la 22 decembrie 2015.

Articolul 9

Statele membre iau măsuri adecvate pentru a coordona aplicarea prezentei directive şi pe cea a Directivei 2000/60/CE, axându-se pe posibilitățile de creștere a eficienței, pe schimbul de informații și pe realizarea de sinergii şi beneficii comune cu privire la obiectivele de mediu stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE. În special:

1. dezvoltarea primelor hărți de hazard și de risc la inundații și revizuirea ulterioară a acestora, asa cum se prevede la art. 6 și 14 ale prezentei directive, se efectuează astfel încât informațiile pe care le conțin să fie consecvente cu informațiile relevante prezentate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE. Acestea sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 5 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE și pot fi integrate în acestea;

2. dezvoltarea primelor planuri de gestionare a riscului la inundații și a revizuirilor ulterioare, conform art. 7 şi 14 din prezenta directivă, se efectuează, în coordonare cu și poate fi integrată în revizuirile planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzute la art. 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE;

3. implicarea activă a tuturor părților interesate în temeiul art. 10 din prezenta directivă este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părților interesate în temeiul art. 14 din Directiva 2000/60/CE.

Articolul 10

(1) În conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, statele membre pun la dispoziția publicului evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de risc şi de hazard la inundații și planurile de gestionare a riscului la inundații.

(2) Statele membre încurajează implicarea activă a părților interesate în producerea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a riscului la inundații menționate în capitolul IV.

Articolul 15

(1)Statele membre pun la dispozitia Comisiei evaluarile preliminare ale riscului la inundatii, hartile cu pericolele de inundatii, hartile de hazard, hartile de risc la inundatii si planurile de gestiune a riscurilor la inundatii mentionate la articolele 4, 6 si 7, ca si revizuirile acestora si, dupa caz, actualizarile acestora in termen de trei luni de la datele indicate la articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8), articolul 7 alineatul (5) si, respectiv, articolul 14.